ПЛАН

розвитку матеріально-технічної бази спеціальної школи

у 2023/2024 навчальному році

КВІТЕНЬ 2023 року

| № | Заплановані заходи | Відповідальні | Термін виконання | Відмітка про виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проведення весняного огляду технічного стану будівель, споруд згідно постанови № 409, складання актів огляду технічного стану | ЗДАГР | До 15.04.2023 | Акт огляду будівель та споруд від 05.05.2023 |
| 2 | Участь у щорічній всеукраїнській акції «За чисте довкілля» в Індустріальному районі м. Харкова: прибирання та упорядкування території закладу освіти, обрізка дерев, кущів, висадка нових дерев та кущів, побілка дерев та бордюрів, фарбування спортивного та дитячого майданчиків, висадка квітів, упорядкування клумб, вивіз сміття | ЗДАГР | 15.03.2023-28.05.2023 | Виконано |
| 3 | Контроль за енергоносіями і використанням лімітів | ЗДАГР | Постійно | Постійно |
| 4 | Контроль за технічним станом прального обладнання | Робітник з комплексного обслуговування й ремонту будинків | 04 (І) | Постійно |
| 5 | Контроль за технічним станом електрогосподарства та системи водопостачання і каналізації закладу освіти | Робітник з комплексного обслуговування й ремонту будинків | 04 (ІІ) | Постійно |
| 6 | Контроль за технічним станом та ремонт електрообладнання на харчоблоці | Робітник з комплексного обслуговування й ремонту будинків | 04 (ІІІ) | Постійно |

ТРАВЕНЬ 2023 року

| № | Заплановані заходи | Відповідальні | Термін виконання | Відмітка про виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Участь у щорічній всеукраїнській акції «За чисте довкілля» в Індустріальному районі: прибирання та упорядкування території закладу, обрізка дерев, кущів, побілка дерев та бордюрів, фарбування спортивного та дитячого майданчиків, висадка квітів, упорядкування клумб, вивіз сміття | ЗДАГР | 15.03.2023-28.05.2023 |  |
| 2 | Контроль за технічним станом прального обладнання | Робітник з комплексного обслуговування й ремонту будинків | 05 (І) | Постійно |
| 3 | Контроль за технічним станом електрогосподарства та системи водопостачання і каналізації закладу | Робітник з комплексного обслуговування й ремонту будинків | 05 (ІІ) | Постійно |
| 4 | Облаштування квітників, клумб, газонів, висадка квітів | Працівники школи | До 01.05.2023 |  |
| 5 | Контроль за технічним станом котельні | Робітник з комплексного обслуговування й ремонту будинків | 05 (ІІІ) | Постійно |
| 6 | Виготовлення проектно-кошторисної документації за об’єктом на «Нове будівництво бомбосховища з благоустроєм прилеглої території» | Директор | 05 (ІІІ) |  |
| 7 | Експертиза проектної документації по об’єкту «Нове будівництво бомбосховища з благоустроєм прилеглої території» | Директор | 05 (ІІІ) |  |
| ЧЕРВЕНЬ 2023 року |
| 1 | Упорядкування, фарбування та ремонт дитячого та спортивного майданчиків | ЗДАГР | До 30.06. 2023 |  |
| 2 | Косметичний ремонт котельної та теплового обладнання | ЗДАГР | До 30.06. 2023 |  |
| 3 | Ремонт вимощення будівлі | ЗДАГР | До 30.06. 2023 |  |
| 4 | Ремонт цоколю | ЗДАГР | До 30.06. 2023 |  |
| 5 | Упорядкування території закладу освіти | ЗДАГР | До 30.06. 2023 |  |
| 6 | Організація вивозу сміття | ЗДАГР | До 30.06. 2023 |  |
| 7 | Планове випробування пожежних рукавів | ЗДАГР | До 15.06. 2023 |  |
| 8 | Планове випробування пожежних гідрантів та пожежних кранів | ЗДАГР | До 15.06. 2023 |  |
| 9 | Планова перевірка вентиляційних каналів | ЗДАГР | До 30.06.2023 |  |
| 10 | Роботи з підготовки енергетичного паспорту та визначених норм питомих витрат паливно-енергетичних ресурсів | ЗДАГР | До 15.06. 2023 |  |
| 11 | Контроль за енергоносіями і використанням лімітів | ЗДАГР | Постійно | Постійно |
| 12 | Надання до Центру МТЗ планів організаційно-технічних заходів щодо підготовки закладу освіти до нового навчального року та роботи в осінньо-зимовий період 2023/2024 навчального року | ЗДАГР | До 30.06. 2023 | Виконано |
| 13 | Промивка системи теплопостачання закладу освіти | ЗДАГР | До 14.06. 2023 |  |
| 14 | Проведення перевірки стану покрівлі будівель спеціальної школи | ЗДАГР | До 07.06. 2023 |  |
| 15 | Перевірка та доукомплектування засобів захисту (діелектричні рукавиці, килимок, галоші) | ЗДАГР | До 07.06. 2023 |  |
| 16 | Ревізія стану електровимикачів у кабінетах, коридорах, спальних приміщеннях | Робітник з комплексного обслуговування й ремонту будинків | До 07.06. 2023 |  |
| 17 | Перевірка горищних та підвальних приміщень закладу освіти | ЗДАГР | До 07.06. 2023 |  |
| 18 | Проведення комплексних електровимірів у закладі освіти | ЗДАГР | До 30.06..2023 |  |
| 19 | Визначення придатності обладнання блискавкозахисту | ЗДАГР | До 07.06. 2023 |  |
| 20 | Контроль за технічним станом та ремонт електрообладнання на харчоблоці | Робітник з комплексного обслуговування й ремонту будинків | 06 (І) | Постійно |
| 21 | Контроль за технічним станом прального обладнання | Робітник з комплексного обслуговування й ремонту будинків | 06 (ІІ) | Постійно |
| 22 | Контроль за технічним станом електрогосподарства та системи водопостачання і каналізації закладу освіти | Робітник з комплексного обслуговування й ремонту будинків | 06 (ІІІ) | Постійно |
| 23 | Покіс трави | ЗДАГР | Постійно | Постійно |
| 24 | Гідровипробування теплової системи закладу освіти | ЗДАГР | До 30.06. 2023 |  |
| 25 | Перевірка манометрів та планова перевірка водомірів | ЗДАГР | До 14.06. 2023 |  |

ЛИПЕНЬ 2023 року

| № | Заплановані заходи | Відповідальні | Термін виконання | Відмітка про виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Покіс трави | ЗДАГР | Постійно | Постійно |
| 2 | Прибирання території закладу освіти | ЗДАГР | Постійно | Постійно |
| 3 | Планова перевірка сертифікованих вогнегасників | ЗДАГР | До 20.07.2023 |  |
| 4 | Складання планів поточного та капітального ремонтів у закладі освіти на наступний рік | ЗДАГР | До 01.08.2023 |  |
| 5 | Контроль за енергоносіями і використанням лімітів | ЗДАГР | Постійно |  |
| 6 | Контроль за технічним станом та ремонт електрообладнання на харчоблоці | Робітник з комплексного обслуговування й ремонту будинків | 07 (І) | Постійно |
| 7 | Контроль за технічним станом прального обладнання | Робітник з комплексного обслуговування й ремонту будинків | 07. (ІІ) | Постійно |
| 8 | Контроль за технічним станом електрогосподарства та системи водопостачання і водовідведення закладу освіти | Робітник з комплексного обслуговування й ремонту будинків | 07 (ІІІ) | Постійно |
| 9 | Заготівля піску, тирси для посипання тротуарів в зимовий період | ЗДАГР | До 15.07.2023 |  |
| 10 | Проведення обстеження протипожежного стану всіх будівель, перевірка роботи автоматичних систем протипожежного захисту, справності технічних засобів пожежогасіння | ЗДАГР | До 15.07.2023 |  |
| 11 | Проведення випробувань спортивних снарядів та ігрового обладнання на міцність кріплення та надійність експлуатації | Вчитель фізичної культури | До 05.07.2023 |  |
| 12 | Ревізія, гідравлічні випробування, здача системи опалення представникам КП ХТМ та отримання акту готовності теплового господарства закладу до роботи в опалювальний період 2023/2024рр | ЗДАГР | До 01.08.2023 |  |
| 13 | Забезпечення підготовки теплового господарства до нового опалювального сезону відповідно до вимог Правил підготовки теплових господарств до опалювального періоду, затверджених наказом Міністерства житлово-комунального господарства України від 10.12.2008 № 620/378. | ЗДАГР | До 01.08.2023 |  |

СЕРПЕНЬ 2023 року

| № | Заплановані заходи | Відповідальні | Термін виконання | Відмітка про виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ревізія енергосистеми спеціальної школи | Робітник з комплексного обслуговування й ремонту будинків | До 05.08.2023 |  |
| 2 | Перевірка готовності спеціальної школи до 2023-2024 навчального року. | ЗДАГР | До 10.08.2023 |  |
| 3 | Створення необхідних санітарно-гігієнічних умов у спальнях, роздягальнях, класних кімнатах, кабінетах. | ЗДАГР | Постійно | Постійно |
| 4 | Ревізія системи водопостачання та водовідведення | ЗДАГР | До 10.08.2023 | Постійно |
| 5 | Підготовка закладу до нового 2023-2024 навчального року | ЗДАГР | До 10.08.2023 |  |
| 6 | Контроль за станом пожежної безпеки спеціальної школи | ЗДАГР | Постійно | Постійно |
| 7 | Контроль за енергоносіями і використанням лімітів | ЗДАГР | Постійно | Постійно |
| 8 | Контроль за технічним станом прального обладнання | Робітник з комплексного обслуговування й ремонту будинків | 08 (І) | Постійно |
| 9 | Контроль за технічним станом електрогосподарства та системи водопостачання і каналізації закладу освіти | Робітник з комплексного обслуговування й ремонту будинків | 08 (ІІ) | Постійно |
| 10 | Складання графіка роботи обслуговуючого персоналу та розподіл обсягу виконуваних робіт | ЗДАГР | До 01.09.2023 |  |
| 11 | Нове будівництво бомбосховища з благоустрієм прилеглої території | ЗДАГР | 08 (ІІІ) |  |

ВЕРЕСЕНЬ 2023 року

| № | Заплановані заходи | Відповідальні | Термін виконання | Відмітка про виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Контроль за технічним станом та ремонт електрообладнання на харчоблоці | Робітник з комплексного обслуговування й ремонту будинків | 09 (І) | Постійно |
| 2 | Контроль за технічним станом прального обладнання | Робітник з комплексного обслуговування й ремонту будинків | 09 (ІІ) | Постійно |
| 3 | Контроль за технічним станом котельні | Робітник з комплексного обслуговування й ремонту будинків | 09 (ІІІ) | Постійно |
| 4 | Контроль за наявністю заземлення | Робітник з комплексного обслуговування й ремонту будинків | 09 (ІV) | Постійно |
| 5 | Контроль за технічним станом електрогосподарства та системи водопостачання і каналізації закладу освіти | Робітник з комплексного обслуговування й ремонту будинків | 09 (І) | Постійно |
| 6 | Контроль за енергоносіями і використанням лімітів | ЗДАГР | Постійно | Постійно |
| 7 | Проведення роз’яснювальних бесід з учнями щодо збереження тепла, електроенергії, води | Класні керівники, вихователі | 09 (ІІІ) |  |

ЖОВТЕНЬ 2023 року

| № | Заплановані заходи | Відповідальні | Термін виконання | Відмітка про виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Підготовка корпусів спеціальної школи до зими: утеплення дверей, горищних вікон, перевірка системи опалення | ЗДАГР | До 15.10.2023 |  |
| 2 | Контроль за технічним станом та ремонт електрообладнання на харчоблоці | Робітник з комплексного обслуговування й ремонту будинків | 10 (І) | Постійно |
| 3 | Контроль за технічним станом прального обладнання | Робітник з комплексного обслуговування й ремонту будинків | 10 (І) | Постійно |
| 4 | Контроль за технічним станом котельні | Робітник з комплексного обслуговування й ремонту будинків | 10 (ІІ) | Постійно |
| 5 | Контроль за наявністю заземлення | Робітник з комплексного обслуговування й ремонту будинків | 10 (ІІ) | Постійно |
| 6 | Контроль за технічним станом електрогосподарства спеціальної школи, системою водопостачання, каналізації | Робітник з комплексного обслуговування й ремонту будинків | 10 (ІІІ) | Постійно |
| 7 | Контроль за технічним станом системи опалення | Робітник з комплексного обслуговування й ремонту будинків | 10 (ІІІ) | Постійно |
| 8 | Контроль за енергоносіями і використанням лімітів | ЗДАГР | Постійно | Постійно |
| 9 | Проведення осіннього огляду технічного стану будівель, споруд, згідно постанови № 409, складання актів огляду технічного стану | ЗДАГР | До 20.10.2023 |  |

ЛИСТОПАД 2023 року

| № | Заплановані заходи | Відповідальні | Термін виконання | Відмітка про виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт меблів спальних приміщень | Робітник з комплексного обслуговування й ремонту будинків | 11 (І) |  |
| 2 | Контроль за технічним станом та ремонт електрообладнання на харчоблоці | Робітник з комплексного обслуговування й ремонту будинків | 11 (ІІ) | Постійно |
| 3 | Контроль за технічним станом обладнання пральні | Робітник з комплексного обслуговування й ремонту будинків | 11 (ІІ) | Постійно |
| 4 | Контроль за технічним станом котельні | Робітник з комплексного обслуговування й ремонту будинків | 11 (ІІІ) | Постійно |
| 5 | Контроль за наявністю заземлення | Робітник з комплексного обслуговування й ремонту будинків | 11 (ІІІ) | Постійно |
| 6 | Контроль за технічним станом електрогосподарства та системою водопостачання, каналізації спеціальної школи | Робітник з комплексного обслуговування й ремонту будинків | 11 (ІV) | Постійно |
| 7 | Контроль за технічним станом системи опалення | Робітник з комплексного обслуговування й ремонту будинків | 11 (ІV) | Постійно |
| 8 | Придбання господарчих товарів | ЗДАГР | До 15.11.2023 |  |
| 9 | Проведення контролю за енергоносіями і використанням лімітів | ЗДАГР | Постійно | Постійно |

ГРУДЕНЬ 2023 року

| № | Заплановані заходи | Відповідальні | Термін виконання | Відмітка про виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Контроль за технічним станом та ремонт електрообладнання на харчоблоці | Робітник з комплексного обслуговування й ремонту будинків | 12 (І) | Постійно |
| 2 | Контроль за технічним станом обладнання пральні | Робітник з комплексного обслуговування й ремонту будинків | 12 (І) | Постійно |
| 3 | Контроль за технічним станом котельної | Робітник з комплексного обслуговування й ремонту будинків | 12 (ІІ) | Постійно |
| 4 | Контроль за наявністю заземлення | Робітник з комплексного обслуговування й ремонту будинків | 12 (ІІ) | Постійно |
| 5 | Контроль за технічним станом електрогосподарства та системою водопостачання, каналізації школи | Робітник з комплексного обслуговування й ремонту будинків | 12 (ІІІ) | Постійно |
| 6 | Контроль за технічним станом системи опалення | Робітник з комплексного обслуговування й ремонту будинків | 12 (ІV) | Постійно |
| 7 | Контроль за енергоносіями і використанням лімітів | ЗДАГР | Постійно | Постійно |

СІЧЕНЬ 2024 року

| № | Заплановані заходи | Відповідальні | Термін виконання | Відмітка про виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Контроль за технічним станом та ремонт електрообладнання на харчоблоці | Робітник з комплексного обслуговування й ремонту будинків | 01 (І) | Постійно |
| 2 | Ремонт меблів у класних кімнатах та кабінетах | Робітник з комплексного обслуговування й ремонту будинків | 01 (І) | Постійно |
| 3 | Контроль за технічним станом прального обладнання | Робітник з комплексного обслуговування й ремонту будинків | 01 (ІІ) | Постійно |
| 4 | Контроль за технічним станом котельні | Робітник з комплексного обслуговування й ремонту будинків | 01 (ІІ) | Постійно |
| 5 | Контроль за наявністю заземлення | Робітник з комплексного обслуговування й ремонту будинків | 01 (ІІІ) | Постійно |
| 6 | Контроль за технічним станом електрогосподарства та системою водопостачання, каналізації спеціальної школи | Робітник з комплексного обслуговування й ремонту будинків | 01 (ІV) | Постійно |
| 7 | Контроль за технічним станом системи опалення | Робітник з комплексного обслуговування й ремонту будинків | 01 (ІV) | Постійно |
| 8 | Контроль за енергоносіями і використанням лімітів | ЗДАГР | Постійно | Постійно |
| 9 | Укладення договорів та угод з організаціями на постачання енергоресурсів, послуги з водовідведення | ЗДАГР | До 20.01.2024 |  |

ЛЮТИЙ 2024 року

| № | Заплановані заходи | Відповідальні | Термін виконання | Відмітка про виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Контроль за технічним станом та ремонт електрообладнання на харчоблоці | Робітник з комплексного обслуговування й ремонту будинків | 02 (І) | Постійно |
| 2 | Контроль за технічним станом обладнання пральні | Робітник з комплексного обслуговування й ремонту будинків | 02 (І) | Постійно |
| 3 | Контроль за технічним станом котельні | Робітник з комплексного обслуговування й ремонту будинків | 02 (ІІ) | Постійно |
| 4 | Контроль за технічним станом електрогосподарства та системою водопостачання, каналізації спеціальної школи | Робітник з комплексного обслуговування й ремонту будинків | 02 (ІІІ) | Постійно |
| 5 | Контроль за технічним станом системи опалення | Робітник з комплексного обслуговування й ремонту будинків | 02 (ІV) | Постійно |
| 6 | Контроль за енергоносіями і використанням лімітів | ЗДАГР | Постійно | Постійно |

БЕРЕЗЕНЬ 2024 року

| № | Заплановані заходи | Відповідальні | Термін виконання | Відмітка про виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт садового інвентарю | Робітник з комплексного обслуговування й ремонту будинків | 03 (І) |  |
| 2 | Контроль за технічним станом та ремонт електрообладнання на харчоблоці | Робітник з комплексного обслуговування й ремонту будинків | 03 (І) | Постійно |
| 3 | Контроль за технічним станом обладнання пральні | Робітник з комплексного обслуговування й ремонту будинків | 03 (ІІ) | Постійно |
| 4 | Контроль за технічним станом котельні | Робітник з комплексного обслуговування й ремонту будинків | 03 (ІІ) | Постійно |
| 5 | Контроль за наявністю заземлення | Робітник з комплексного обслуговування й ремонту будинків | 03 (ІІІ) | Постійно |
| 6 | Контроль за технічним станом електрогосподарства та системою водопостачання, водовідведення спеціальної школи | Робітник з комплексного обслуговування й ремонту будинків | 03 (ІІІ) | Постійно |
| 7 | Контроль за технічним станом системи опалення | Робітник з комплексного обслуговування й ремонту будинків | 03 (ІV) | Постійно |
| 8 | Участь у щорічній всеукраїнській акції «За чисте довкілля» в Індустріальному районі м. Харкова: прибирання та упорядкування території закладу освіти,обрізка дерев, кущів, побілка дерев та бордюрів, фарбування спортивного та дитячого майданчиків, висадка квітів, упорядкування клумб, вивіз сміття | ЗДАГР | 15.03.2024-31.05.2024 |  |
| 9 | Контроль за енергоносіями і використанням лімітів | ЗДАГР | Постійно | Постійно |

КВІТЕНЬ 2024 року

| № | Заплановані заходи | Відповідальні | Термін виконання | Відмітка про виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Контроль за технічним станом та ремонт електрообладнання на харчоблоці | Робітник з комплексного обслуговування й ремонту будинків | 04 (І) | Постійно |
| 2 | Контроль за технічним станом обладнання пральні | Робітник з комплексного обслуговування й ремонту будинків | 04 (І) | Постійно |
| 3 | Контроль за технічним станом котельної | Робітник з комплексного обслуговування й ремонту будинків | 04 (ІІ) | Постійно |
| 4 | Контроль за наявністю заземлення | Робітник з комплексного обслуговування й ремонту будинків | 04 (ІІ) | Постійно |
| 5 | Контроль за технічним станом електрогосподарства та системою водопостачання, каналізації спеціальної школи | Робітник з комплексного обслуговування й ремонту будинків | 04 (ІІІ) | Постійно |
| 6 | Контроль за технічним станом системи опалення | Робітник з комплексного обслуговування й ремонту будинків | 04 (ІІІ) | Постійно |
| 7 | Прибирання пришкільних та шкільних територій | ЗДАГР | Постійно | Постійно |
| 8 | Участь у щорічній всеукраїнській акції «За чисте довкілля» в Індустріальному районі м. Харкова: прибирання та упорядкування території закладу освіти,обрізка дерев, кущів, побілка дерев та бордюрів, фарбування спортивного та дитячого майданчиків, висадка квітів, упорядкування клумб, вивіз сміття | ЗДАГР | 15.03.2024-30.04.2024 |  |
| 9 | Кронування дерев | Робітник з комплексного обслуговування й ремонту будинків | 04 (ІІІ) |  |
| 10 | Проведення весняного огляду технічного стану будівель, споруд згідно постанови № 409, складання актів огляду технічного стану | ЗДАГР | 03 (ІІ) |  |
| 11 | Придбання господарчих товарів | ЗДАГР | До 01.05.2024 |  |
| 12 | Контроль за енергоносіями і використанням лімітів | ЗДАГР | Постійно | Постійно |

ТРАВЕНЬ 2024 року

| № | Заплановані заходи | Відповідальні | Термін виконання | Відмітка про виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Підготовка навчального та спального корпусів до ремонту | ЗДАГР | До 25.05.2024 |  |
| 2 | Контроль за технічним станом та ремонт електрообладнання на харчоблоці | Робітник з комплексного обслуговування й ремонту будинків | 05 (І) | Постійно |
| 3 | Контроль за технічним станом обладнання пральні | Робітник з комплексного обслуговування й ремонту будинків | 05 (І) | Постійно |
| 4 | Контроль за технічним станом котельні | Робітник з комплексного обслуговування й ремонту будинків | 05 (ІІ) | Постійно |
| 5 | Контроль за наявністю заземлення | Робітник з комплексного обслуговування й ремонту будинків | 05 (ІІІ) | Постійно |
| 6 | Контроль за технічним станом електрогосподарства та системою водопостачання, каналізації спеціальної школи | Робітник з комплексного обслуговування й ремонту будинків | 05 (ІV) | Постійно |
| 8 | Придбання будівельного матеріалу для ремонтних робіт | ЗДАГР | До 01.06.2024 |  |
| 9 | Участь у щорічній всеукраїнської акції «За чисте довкілля» в Індустріальному районі м. Харкова: прибирання та упорядкування території закладу освіти, обрізка дерев, кущів, побілка дерев та бордюрів, фарбування спортивного та дитячого майданчиків, висадка квітів, упорядкування клумб, вивіз сміття | ЗДАГР | 15.03.2024-31.05.2024 |  |
| 10 | Ремонт огорожі території спеціальної школи | Робітник з комплексного обслуговування й ремонту будинків | 05 (ІІІ) |  |
| 11 | Облаштування квітників, клумб, газонів, висадка квітів | Вчителі трудового навчання, біології | До 01.06.2024 |  |
| 12 | Контроль за енергоносіями і використанням лімітів | ЗДАГР | Постійно | Постійно |
| 13 | Ремонт вимощення будинку | Робітник з комплексного обслуговування й ремонту будинків | 05 (ІV) |  |
| 14 | Ремонт цоколю | Робітник з комплексного обслуговування й ремонту будинків | 05 (ІV) |  |

ЧЕРВЕНЬ – СЕРПЕНЬ 2024 року

| № | Заплановані заходи | Відповідальні | Термін виконання | Відмітка про виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Косметичний ремонт спальних приміщень | ЗДАГР | До 01.07.2024 |  |
| 2 | Косметичний ремонт бібліотеки | Бібліотекар | До 01.07.2024 |  |
| 3 | Косметичний ремонт малої спортивної зали | Вчитель фізичної культури | До 01.07.2024 |  |
| 4 | Ремонт туалетних кімнат навчального корпусу (ІІІ поверх) | ЗДАГР | До 01.07.2024 |  |
| 5 | Косметичний ремонт пральні | ЗДАГР | До 01.07.2024 |  |
| 6 | Косметичний ремонт коридору навчального корпусу (ІІ поверх) |  | До 01.07.2024 |  |
| 7 | Заміна водостічних труб на будівлі спального та навчального корпусів | ЗДАГР | До 01.07.2024 |  |
| 8 | Прибирання та упорядкування території закладу освіти, покіс трави | ЗДАГР | Постійно | Постійно |
| 9 | Контроль за енергоносіями і використанням лімітів | ЗДАГР | Постійно | Постійно |
| 10 | Контроль за технічним станом обладнання пральні | Робітник з комплексного обслуговування й ремонту будинків | 06 | Постійно |
| 11 | Контроль за технічним станом котельної | Робітник з комплексного обслуговування й ремонту будинків | 07 | Постійно |
| 12 | Контроль за наявністю заземлення | Робітник з комплексного обслуговування й ремонту будинків | 07 | Постійно |
| 13 | Контроль за технічним станом електрогосподарства та системою водопостачання, водовідведення спеціальної школи | Робітник з комплексного обслуговування й ремонту будинків | 08 | Постійно |